【08】地方政府辦理使用原住民保留地興辦宗教建築設施之

流程圖

| 作業階段 | 作 業 流 程 | 作業期限 |
| --- | --- | --- |
| 受 理 階 段 | 1.提出申請 2.收件分文 | 1 天 |
| 審 查 階 段 | 無意見 符合 不符合 不符合 6.申請人補正 審查建議 不符合 符合 符合 5.土審會審查 4.實地調查 3.公所初審 | 60 天 ( 不含補正時間 ) |
| 核 定 結 案 階 段 | 符合 9.公所駁回 11.結案 10.公所簽約 7.直轄市、縣(市)政府審查核定 不符合 8.公所補正 | 20 天 |